АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-ИШИМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2025 г                                                                                                  №17 -р

с. Усть-Ишим

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2025 года»

В соответствии с пунктом 36 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 28.09.2013 года № 111-п:

1.	Признать	эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году удовлетворительной.

2.	Принять к сведению Оценку эффективности реализации в 2023 году Усть-Ишимским сельским поселением Усть-Ишимского муниципального района Омской области муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2025 года».

3.	Администрации Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений показателей (ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм), целевых индикаторов) от плановых обеспечить внесение изменений в муниципальную программу с целью повышения ее эффективности в сроки составления проекта бюджета сельского поселения на 2026 год, установленные Администрацией Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, но не позднее 31 декабря 2025 года.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене органов местного самоуправления Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Муниципальный вестник Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области» и разместить на официальном сайте администрации Усть-Ишимского сельского  поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

5.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                      В.М. Петелин

исп. Сафина М.С

тел.83815021267

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы 1 «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского сельского поселения

Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| № п\п |  | Наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) / основного мероприятия (далее – ОМ) |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее  МП) в рамках соответствующей ВЦП/ОМ (далее – целевой индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) 2 |  |  | Объем финансирования мероприятия ГП в рамках ВЦП / ОМ (далее – мероприятие), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) 3 |  | Эффективность реализации мероприятия (единиц) 4 |  |  |  |  | Эффективность реализации ВЦП / ОМ /Подпрограммы (далее  ПП)/ МП (процентов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному |  |  | Факт |  |  |  | Неисполненные обязательства отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и молодежной политики в Усть-Ишимском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация праздничных, тематических, культурно-досуговых мероприятий для подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в поселении; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения; достижение участниками спортивных мероприятий высоких результатов на поселенческих, районных и областных спортивных соревнованиях |  |  | процентов |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ПП " Развитие сферы культуры и молодежной политики в Усть-Ишимском сельском поселении " 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Содействие занятости населения" (далее – ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |  |  |  |  | Обеспечить к 2022 году максимальную занятость населения на время проведения общественных работ |  |  |  | процентов |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Эффективность реализации ПП "Содействие занятости населения" 5 |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 « Социальное обеспечение населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Социальное обеспечение |  |  |  | Сохранение уровня социальной защиты лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности имеющим право на доплату к трудовой пенсии |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 1,00 |  |  | 206192,94 |  |  | 0,0 |  |  | 206192,94 |  | 0,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ПП "Социальное обеспечение населения" 5 |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 5 «Управление имуществом и земельными ресурсами Усть-Ишимского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Оформление технической документации |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |  | 30000,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Оформление кадастровой и технической документации |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  | 0.0 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 2 |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ПП "Управление имуществом и земельными ресурсами Усть-Ишимского сельского поселения" 5 |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма 6 «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Усть-Ишимском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Развитие сети уличного освещения |  |  |  |  |  | к 2023 году обеспечить 100% оснащение фонарями уличного освещения во всех населенных пунктах сельского поселения |  |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 70 | 0,7 |  | 1214444,56 |  |  |  |  |  | 0,00 | 850000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 1,0 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | х | x |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | 70,0 |  |
| 2 |  |  |  | Мероприятия на улучшение теплоснабжения и водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 | 1,0 |  | 1790670,95 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1790670,95 |  |  |  |  | 0,00 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 2 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х | х |  | х |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 |  |  |  | Прочие мероприятия (устройство тротуаров ул. Комсомольская,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 41,67 | 0,42 |  | 4800000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2000000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 1,0 |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 3 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х | х |  | х |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  | 41,67 |  |
|  |  |  |  | Эффективность реализации ПП «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Усть-Ишимском сельском поселении»5 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | 59,48 |  |
| Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность Усть-Ишимского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Содержание автомобильных дорог |  |  |  | ежегодное содержание автомобильных дорог сельского поселения (грейдирование дорог, ямочный ремонт), совершенствование условий движения по улично-дорожной сети в сельском поселении. |  |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 99,3 | 0,99 |  | 2764339,72 |  |  |  |  | 0,00 |  | 2744842,20 |  |  |  |  | 0,00 |  | 1,0 |  |  | 0,99 |  |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | 99,3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Составление проектно-сметной документации на строительство дорог |  |  |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 2 |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ПП «Дорожная деятельность Усть-Ишимском сельском поселении»5 |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | 99,3 |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Муниципальное управление, управление финансами Усть-Ишимского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления. Материально-техническое и хозяйственное обеспечение органов местного самоуправления |  |  |  | Обеспечение полномочий по осуществлению муниципального финансового контроля на уровне 100 процентов |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 99,73 |  | 0,99 |  |  | 9838178,41 |  |  | 0,00 |  |  | 10520669,15 |  |  |  |  | 0,00 |  | 1,0 |  |  |  | 0,99 |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | х |  |  | 99,73 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  | Обеспечение полномочий по осуществлению муниципального финансового контроля на уровне 100 процентов |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 1,00 |  |  | 708471,00 |  |  | 0,00 |  |  | 708471,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 2 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | х |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ПП «Муниципальное управление, управление финансами Усть-Ишимского сельского поселения» 5 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | 99,73 |  |  |  |
| Подпрограмма 9 «Защита населения и территории Усть-Ишимского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Материально-техническое оснащение Обеспечение мер пожарной безопасности | Снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 65,0 |  | 0,65 |  |  | 311687,66 |  |  | 0,00 |  |  | 202600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,65 |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 1 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | 65,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ПП «Защита населения и территории Усть-Ишимского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» 5 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | 65,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 12 Устойчивое развитие сельских территорий в Усть-Ишимском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2017-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунках поселения |  |  |  | увеличение протяженности отремонтированных дорог к 2025 году-25,0% |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 1,00 |  |  | 650649,26 |  |  | 0,00 |  |  | 650649,26 |  | 0,00 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | 100 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунках поселения |  |  |  | увеличение протяженности построенных дорог к 2025 году-10,0% |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 39,40 |  | 0,391 |  |  | 77731513,32 |  |  | 0,00 |  |  | 30625513,30 |  | 0,00 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,39 |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ОМ 2 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | 39,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Эффективность реализации ПП «Устойчивое развитие сельских территорий в Усть-Ишимском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2017-2025 годы» 5 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | 39,90 |  |  |  |
| Подпрограмма 13 «Формирование комфортной городской среды в Усть-Ишимском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 9,7%. |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | х |  |  |
|  |  |  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  |  |
| 2 |  |  | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий (детские спортивные площадки) |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли отремонтированных наиболее посещаемых муниципальных территорий до – 40% |  |  | процентов |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Эффективность реализации ОМ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Эффективность реалиизации ПП «Формирование комфортной городской среды в Усть-Ишимском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  |  |
| Эффективность реализации ГП 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  | x |  | 49,57 |  |  |

Заполнение оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: гр. 7 = гр. 6 / гр. 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то рассчитывается по формуле: гр. 7 = 2 – (гр. 6 / гр. 5).

3) Уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: гр. 12 = (гр. 10 – гр. 9 + гр. 11) / (гр. 8  гр. 9).

4) Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: гр. 13 = гр. 7 / гр. 12.

5) Эффективность реализации:

- ВЦП / ОМ определяется отношением суммарного значения эффективностей реализации мероприятий, входящих в состав ОМ к их количеству и умноженному на 100 процентов.

- ПП определяется отношением суммарного значения эффективностей реализации ВЦП / ОМ к количеству ВЦП / ОМ, входящих в состав ПП.- МП определяется отношением суммарного значения эффективностей реализации ПП к количеству ПП, входящих в состав ГП.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  УСТЬ-ИШИМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД»

Пояснительная записка

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Усть-Ишимского сельского поселения 28.09.2013 года № 111-п, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

В 2024 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета сельского поселения 49596563,24 рублей, фактическое исполнение составило 49596563,24 рублей   или  100,00 %.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2025 года» (Далее – Программа)

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2025 года» утверждена постановлением администрации Усть-Ишимского сельского поселения от 13.11.2013 № 146. В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие сферы культуры и молодежной политики в Усть-Ишимского сельском поселении".

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Содействие занятости населения".

3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Доступная среда".

4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Социальное обеспечение населения".

5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами Усть-Ишимского сельского поселения".

6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Усть-Ишимского сельском поселении".

7. Задаче 7 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Дорожная деятельность Усть-Ишимского сельского поселения".

8. Задаче 8 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Муниципальное управление, управление финансами Усть-Ишимского сельского поселения».

9. Задаче 9 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Защита населения и территории Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области".

10. Задаче 10 муниципальной программы соответствует подпрограмма " Охрана окружающей среды в Усть-Ишимском сельском поселении ".

11. Задаче 11  муниципальной программы соответствует подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности противодействия экстремизму и терроризму в Усть-Ишимского сельском поселении".

12. Задаче 12 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Усть-Ишимском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2017-2025 годы".

13. Задаче 13 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Формирование комфортной городской среды в Усть-Ишимском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2017-2025 годы".

Реализация подпрограмм «Доступная среда», «Содействие занятости населения», «Охрана окружающей среды в Усть-Ишимском сельском поселении»,  «Обеспечение общественной безопасности противодействия экстремизму и терроризму в Усть-Ишимском сельском поселении» и "Формирование комфортной городской среды в Усть-Ишимском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2017-2025 годы" в 2024 году не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования. Показатель финансовой эффективности данных подпрограмм составил 0%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях в целом с учетом изменений и корректировки в течение года составила 49,57 %, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2024 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам 49596563,24 рублей, фактическое исполнение составило 49596563,24 рублей.

По подпрограмме «Социальное обеспечение населения» расходы в 2024 году составили 206192,94 рублей при плановых значениях 206192,94 рублей или 100%. Денежные средства были израсходованы на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих.

По подпрограмме «Управление имуществом и земельными ресурсами Усть-Ишимского сельского поселения» расходы в 2024 году составили 0,00 рублей при плановых значениях 30000,00 рублей.

По подпрограмме «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Усть-Ишимском сельском поселении» расходы составили 4646096,39 рублей (59,48%), при плановых значениях 7810540,95рублей. В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на уличное освещение и благоустройство в сельском поселении в том числе на развитие сети уличного освещения-  850000,00 рублей, устранение аварий водопроводных сетей и улучшение теплоснабжения в с. Усть-Ишим-1790670,95 рублей, устройство тротуара по ул. Горького -2000000,00 рублей. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

По подпрограмме «Дорожная деятельность Усть-Ишимского сельского поселения» расходы составили 2744842,20 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99,3% от запланированной суммы 2764339,72рублей. Реализация мероприятий направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении оформление проектно-сметной документации на строительство дорог.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление финансами Усть-Ишимского сельского поселения» расходы составили 10520669,15рублей, план 10546649,41 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99,73 %. Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Усть-Ишимского  сельского поселения.

По подпрограмме «Защита населения и территории Усть-Ишимского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» расходы составили 202600,00 рублей, план 311687,66 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 65,00 %. Мероприятия данной программы направлены на  создание условий для снижения рисков пожарной угрозы на территориях населенных пунктов  Усть-Ишимского  сельского поселения.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий в Усть-Ишимском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2017-2025 годы» расходы составили 31276162,56 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 39,90 % и составил 78382162,58 рублей.  Мероприятия данной программы в 2024 году  были направлены на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Усть-Ишим по ул. Горького (уплотнение обочин), а также на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского в с. Усть-Ишим.

- При реализация данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1.Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 49,57% от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам.

3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения в общем объеме доходов бюджета сельского поселения.

4. 100 процентов расходов бюджета сельского поселения формируются в рамках муниципальной программы поселения.

6. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении бюджета сельского поселения (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

7. Доля рассмотренных на заседаниях Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2024 году составил 100 051 573,26 рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 49 596 563,24 рублей, что составило 49,57 процентов. Следовательно, муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2025 года является  эффективной и целесообразной к финансированию на 2025 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Глава сельского поселения                                                      В.М. Петелин

Исп. Сафина М.С

83815021267